## Slide 1
Product BackLog Classified (PBC) |  |  |  |  | 
Estado | Artefato de Referência (XX#R) | Descrição do Requisito | Importante | Essencial | Desejável
Planejada | US#001<Qualidade de vida> | A aplicação deve enviar lembretes para a máquina do colaborador de tempos em tempos programáveis o lembrando de realizar atividades ergonômicas. |  | X | 
Planejada | US#002<Monitoramento de app usados> | Monitorar a utilização e aplicativos na qual o colaborador está abrindo diariamente |  | X | 
Planejada | US#003<Resumo banco de horas> | A aplicação deve disponibilizar visualmente a quantidade de horas trabalhadas/extras/devedoras de cada colaborador individualmente. |  | X | 
Planejada | US#004<Aplicação suporte> | Aplicação para o suporte ter acesso as utilizações da máquina tendo alertas caso tenha algo de errado com determinado computador |  | X | 
Planejada | US#005<Descontos RH> | Área do site na qual o RH vai conseguir fazer automaticamente os descontos em folha caso usado o banco de horas |  |  | X
Planejada | US#006<Ponto automático> | Logo que o usuário logar na plataforma ele já vai estar batendo o ponto automaticamente para maior facilidade | X |  | 
Planejada | US#007<Resumo de qualidade de vida> | Ter um resumo no final de cada mês para mostrar quais o colaboradores optaram por aceitar o horários de descansos, alongamentos e lembretes de beber agua |  |  | X
Planejada | US#008<Relatórios tempo de uso> | Relatórios diários de quais aplicativos são utilizados com o tempo de uso para os colaboradores |  | X | 
Planejada | CC#001<Monitoramento das maquinas> | Aplicação para conseguir puxar alguns dados importantes do computador |  | X | 
Planejada | CC#002<Pausas periódicas> | Aplicação na qual ajudara o usuário a manter sua postura e qualidade de vida em home office |  | X | 
Planejada | CC#003<Sistema de ponto> | Aplicação que irá ajudar o usuário a bater o ponto automaticamente |  | X | 
Planejada | CC#001.1<API para monitoramento> | Api feita em java para conseguir extrair algumas utilizações de aplicação do pc para o suporte |  | X | 
Planejada | CC#001.2<Cadastro de máquina> | Uma área que só o suporte terá acesso para usar um id e adicionar as maquinas na plataforma para monitoramento |  | X | 
Planejada | CC#001.3<Monitoramento tempo real> | O monitoramento precisa ser em tempo real com atualizações de 5 em 5 segundos |  | X | 
Planejada | CC#002.1<Lembretes de descanso> | Lembretes em pop up com pausas obrigatórias visando na saúde do colaborador | X |  | 
Planejada | CC#002.2<Lembretes para alongamentos> | Lembretes para se alongar mostrando alguns desenhos com um tempo para ajudar o colaborador | X |  | 
Backlog Classificado do Produto

## Slide 2
Product BackLog Classified (PBC) |  |  |  |  | 
Estado | Artefato de Referência (XX#R) | Descrição do Requisito | Importante | Essencial | Desejável
Planejada | CC#003.1<Verificação de horas> | Parte da aplicação na qual verifica as horas que o usuário tem para automaticamente mostrar descontos caso estiver devendo horas |  |  | X
Planejada | CC#003.2<Api sistema de ponto> | Api em java feita por nos para o sistema de pontos |  | X | 
Planejada | CC#003.3<Marcação de ponto automático> | A aplicação faz automaticamente bate ponto assim que faz o login |  | X | 
Planejada | US#001.2 <Qualidade de vida> | As pausas devem ser opcionais devido ao colaborador estar fazendo algo importante | X |  | 
Planejada | US#001.3 <Qualidade de vida> | As pausas devem ser computadas e somadas ao fim do dia. |  |  | X
Planejada | US#004.2 <Monitoramento> | A aplicação deve monitorar as máquinas individualmente, para que o atendimento seja direto. | X |  | 
Backlog Classificado do Produto